Додаток 3 до Пояснювальної записки

Обгрунтування

внесених змін та необхідних обсягів фінансування Програми на 2021-2023 роки

Метою прийняття акта є продовження до 2023 року строку виконання Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки, затвердженої постановою КМУ від 3 листопада 2010 року, підвищення ефективності використання коштів державного бюджету України при здійсненні заходів з організації та проведення українських антарктичних експедицій, зокрема їх логістичного, екологічного та матеріально-технічного забезпечення, що дозволить Україні зберегти статус Консультативної Сторони Договору про Антарктику та сприятиме створенню умов для виконання визначених Урядом завдань з розвитку науки та інновацій, забезпечить довгострокові політичні, соціально-економічні та екологічні інтереси України в полярних регіонах Землі.

1. Проєктом акта передбачено обсяг видатків державного бюджету на 2018-2019 рр. та планові показники виконання чинної Програми привести у відповідність до фактичних витрат, а обсяг фінансування Програми у 2020 році привести у відповідність до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”.

Так, Законом України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” із змінами, внесеними Законом України від 6 грудня 2018 року № 2648-VIII, було передбачено видатки загального фонду державного бюджету за КПКВК 2201410 “Дослідження на антарктичній станції “Академік Вернадський” у обсязі 100 060,5 тис. гривень. Законом України “Про Державний бюджет України на 2019 рік” за зазначеною вище бюджетною програмою було передбачено видатки загального фонду державного бюджету у обсязі 60 279,20 тис. гривень.

За звітами про виконання Програми і Паспорту бюджетної програми 2201410 “Дослідження на антарктичній станції “Академік Вернадський” у 2018-2019 рр., поданими до Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства фінансів та Кабінету Міністрів України, видатки державного бюджету на виконання її завдань і заходів за цей період склали відповідно 100,06 та 60,23 млн грн, тоді як у чинній редакції Програми вони встановлені у обсязі 72,5 та 60,54 млн гривень відповідно.

Законом України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”, із змінами, внесеними Законом України від 25 серпня 2020 № 822-IX, передбачені видатки за КПКВК 2201410 “Наукова і науково-технічна діяльність на антарктичній станції “Академік Вернадський” у обсязі 144,074 млн грн, що на 83,24 млн грн більше від затвердженого Програмою обсягу для МОН.

Збільшення обсягів фінансування завдань і заходів Програми у 2018 та 2020 роках (таблиця 1,) пов’язане з наданням у цей період капітальних видатків на модернізацію антарктичної станції “Академік Вернадський”, яка знаходиться на балансі Державної установи Національний антарктичний науковий центр МОН України (далі – ДУ НАНЦ) та потребує значних витрат, пов’язаних із забезпеченням її ефективного функціонування  (ремонт, модернізація наявного наукового та інженерного обладнання, систем життєзабезпечення тощо).

У попередні роки (2010-2017), внаслідок дефіциту коштів на виконання Програми, передбачені Програмою заходи з модернізації станції, зокрема завдання 17, захід 2, взагалі не виконувались (за виключенням 2013 року). Поступова втрата унікального обладнання, яке функціонує на станції вже понад 30 років, та практична відсутність оснащення станції сучасним обладнанням могла призвести до зриву виконання наукової частини Програми, міжнародних зобов’язань України щодо передачі даних до світових центрів даних та до втрати Україною статусу Консультативної сторони Договору про Антарктику.

Таблиця 1

Обсяг фінансових ресурсів на 2018-2020 роки

за напрямами Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки

(у чинній редакції)

| Напрями використання бюджетних коштів | Обсяг фінансування за роками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  |
|  | Перед бачено Програ-мою | Фактичні витра-ти | Різниця | Перед- бачено Програмою | Фактичні витрати | Різниця | Перед бачено Програмою | Перед-бачено у бюджеті | Різниця |
| - Наукові напрями | 3,76 | 3,76 | 0,00 | 4,65 | 9,92 | 5,27 | 4,33 | 13,85 | 9,52 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Геолого-геофізичні дослідження (Завдання 1, заходи 1-5: завдання 2, заходи 1,2 чинної Програми) | 0,91 | 0,91 | 0,00 | 0,83 | 1,39 | 0,56 | 0,95 | 2,73 | 1,78 |
| Гідрометеорологічні дослідження (Завдання 3, заходи 1-5 чинної Програми) | 0,32 | 0,32 | 0,00 | 0,43 | 0,76 | 0,33 | 0,38 | 1,14 | 0,76 |
| Океанографічні дослідження (Завдання 4, заходи 1-3 чинної Програми) | 0,24 | 0,34 | 0,1 | 0,43 | 0,71 | 0,28 | 0,41 | 0,82 | 0,41 |
| Геокосмічні дослідження (Завдання 5, заходи 1-5 чинної Програми) | 0,46 | 0,46 | 0,00 | 0,53 | 1,23 | 0,7 | 0,41 | 1,01 | 0,6 |
| Біологічні дослідження (Завдання 6, 7, 8, 9, 10, 12 чинної Програми) | 1,37 | 1,45 | 0,08 | 1,57 | 5,45 | 3,88 | 1,49 | 7,45 | 5,96 |
| Медико-фізіологічні дослідження (Завдання 13, заходи 1-4 чинної Програми) | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,4 | 0,2 | -0,2 |
| Розроблення та впровадження нових технологій (Завдання 14, 15,16 чинної Програми) | 0,18 | 0,00 | -0,18 | 0,48 | 0,00 | -0,48 | 0,29 | 0,5 | 0,21 |
| - Організація та проведення антарктичних експедицій | 65,16 | 92,96 | 27,8 | 53,79 | 47,77 | -6,02 | 54,6 | 128,14 | 73,54 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Матеріально-технічне забезпечення експедицій: | 61,81 | 89,41 | 27,6 | 50,44 | 43,41 | -7,03 | 51,25 | 121,88 | 70,63 |
| закупівля матеріально-технічних засобів, пального для станції, продуктів харчування, спецодягу, лікарських засобів, предметів повсякденного побуту для зимівників (захід 1 Завдання 17 чинної Програми) | 11,06 | 11,06 | 0,00 | 11,64 | 14,03 | 2,39 | 12,42 | 25,05 | 12,63 |
| модернізація антарктичної станції “Академік Вернадський”, проведення ремонту існуючих та створення нових об’єктів інфраструктури станції (захід 2 Завдання 17 чинної Програми) | 15,07 | 34,54 | 19,47 | 0,14 | 0,11 | -0,03 | 4,19 | 27,0 | 22,81 |
| розроблення проекту, будівництво та введення в експлуатацію нової сезонної станції (захід 3 Завдання 17 чинної Програми) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1 | 0,00 | -0,1 | 0,1 | 0,00 | -0,1 |
| забезпечення фрахтування судна та доставки антарктичних експедицій (захід 4 Завдання 17 чинної Програми) | 28,37 | 31,65 | 3,28 | 31,4 | 17,26 | -14,14 | 27,3 | 46,52 | 19,22 |
| здійснення екологічних заходів та утилізація відходів згідно з вимогами Мадридського протоколу (захід 5 Завдання 17 чинної Програми) | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
| організаційне та матеріально-технічне забезпечення Національного антарктичного наукового центру (захід 6 Завдання 17 чинної Програми) | 7,26 | 12,11 | 4,85 | 7,11 | 11,96 | 4,85 | 7,19 | 23,26 | 16,07 |
| Підготовка учасників антарктичних експедицій: | 3,35 | 3,55 | 0,2 | 3,35 | 4,36 | 1,01 | 3,35 | 6,26 | 2,91 |
| Проведення тренувальних зборів і тренінгів, розроблення методик і планів щодо підготовки фахівців, медичне обстеження учасників антарктичних експедицій (захід 1 Завдання 18 чинної Програми) | 0,2 | 0,32 | 0,12 | 0,2 | 0,07 | -0,13 | 0,2 | 0,31 | 0,11 |
| польове забезпечення учасників антарктичних експедицій (захід 2 Завдання 18 чинної Програми) | 3,15 | 3,23 | 0,08 | 3,15 | 4,29 | 1,14 | 3,15 | 5,95 | 2,8 |
| - Співпраця з міжнародними організаціями Договору про Антарктику | 3,45 | 3,17 | -0,28 | 1,96 | 2,22 | 0,26 | 1,99 | 1,62 | -0,37 |
| розроблення методик утворення нових антарктичних районів з особливим режимом охорони і управління відповідно до Договору про Антарктику (захід 2 Завдання 19 чинної Програми) | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
| робота делегацій Уряду України у міжнародних організаціях Договору про Антарктику (захід 1 Завдання 20 чинної Програми) | 0,47 | 0,52 | 0,05 | 0,32 | 0,71 | 0,39 | 0,35 | 0,00 | -0,35 |
| здійснення заходів щодо сплати внесків до міжнародних організацій Договору про Антарктику (захід 2 Завдання 20 чинної Програми) | 2,93 | 2,6 | -0,33 | 1,59 | 1,46 | -0,13 | 1,59 | 1,57 | -0,02 |
| - Інформаційно-видавнича діяльність (Завдання 21, 22 чинної Програми) | 0,13 | 0,17 | 0,04 | 0,14 | 0,32 | 0,18 | 0,15 | 0,46 | 0,31 |
| РАЗОМ | 72,5 | 100,06 | 27,56 | 60,54 | 60,23 | -0,31 | 61,07 | 144,07 | 83,00 |

У 2018 році, вперше за 22 роки, була здійснена заміна наукового обладнання, яке вже вичерпало свій ресурс роботи (в першу чергу, за напрямами досліджень, дані яких передаються до міжнародних центрів), та переоснащення систем життєзабезпечення станції, які лишилися ще після передачі британської станції “Фарадей” Україні в 1996 році.

Так, на метеорологічному майданчику антарктичної станції “Академік Вернадський” було встановлено нову автоматичну метеорологічну станцію Vaisala AWS-310, яка призначена замінити аналогічну стару систему, а також підвищити якість та забезпечити безперервність стандартних метеорологічних спостережень. На гідрологічному посту встановлено сучасний автоматичний логер температури і солоності RBR-duoCT, який дозволить забезпечити безперервність досліджень поверхневого шару океану та онлайн передачу даних. Також встановлено опадомір радарного типу Lufft WS100, виготовлений відповідно до рекомендацій GNIP та МАГАТЕ та призначений для об’єктивної реєстрації часу, інтенсивності та виду опадів. Встановлено та проходить випробування нове обладнання для досліджень магнітного та електромагнітних полів в районі станції. Таким чином, лише у 2018 р. для потреб модернізації станції закуплено 114 одиниць сучасного наукового та інженерного обладнання на суму 34 54,0 млн гривень.

У 2019-2020 роках збільшилися видатки на матеріально-технічне забезпечення антарктичних експедицій, зокрема на виконання заходу 1 завдання 17, на суму 2,39 млн грн. та 12,63 млн грн. відповідно. Ці кошти були спрямовані на покращення матеріально-технічної бази антарктичної станції «Академік Вернадський», що дало можливість забезпечити необхідними матеріально-технічними засобами станцію та учасників українських антарктичних експедицій. Збільшено суму видатків і на покращення матеріально-технічної бази ДУ НАНЦ та створення належних умов праці  співробітників ДУ НАНЦ (завдання 17, захід 6)  відповідно до КЗпП.

Збільшення обсягів фінансування Програми пов’язане також із зростанням вартості транспортних витрат на організацію українських антарктичних експедицій, відновлення морських експедицій. У 2018 році, вперше з 2001 року, проведено морську експедицію у Південному океані, спрямовану на запровадження безперервного моніторингу фізико-хімічних полів Південного океану для визначення тенденцій їх кліматичної мінливості, прогнозування зон підвищеної біологічної продуктивності та промислової значущості у рибопромисловому районі 48 статистичної звітності Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики (ККАМЛР). Варто зазначити, що Програму міжнародної акустичної зйомки антарктичного криля у зазначеному районі (учасники зйомки - Норвегія, Китай, Чилі, Велика Британія, Республіка Корея та Україна) було узгоджено на координаційній нараді XXXVII сесії Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики (ККАМЛР) у м. Гобарт (26 жовтня – 04 листопада 2018, Тасманія).

Разом з тим, зменшення у 2019 році витрат на організацію та проведення антарктичних експедицій пов’язане з тим, що  закупівлю комплексної послуги з матеріально-технічного забезпечення запланованої на 2019 рік 24-ї Української антарктичної експедиції в частині сезонної експедиції,  було здійснено за рахунок бюджетних коштів, передбачених на 2018 рік за КПКВК 2201410  “Дослідження на антарктичній станції “Академік Вернадський” відповідно до Закону України “Про державний бюджет України на 2018 рік” із змінами, внесеними Законом України від 06.12.2018 р. № 2648-VIII, та відповідно до пункту 21 постанови Кабінету Міністрів України від  23 квітня 2014 р. № 117 із змінами, внесеними постановою КМУ від 5 грудня 2018 р. № 1074.

У зв’язку з відновленням океанографічних та біоресурсних досліджень в Південному океані, а також запровадженням моніторингу стану наземних і морських екосистем в районі антарктичної станції з використанням молекулярно-генетичних підходів, зокрема метагеномних технологій, у 2018-2020 роках отримано значно більший масив первинних даних, порівняно з плановим, для опрацювання  якого (зокрема визначення видового складу та створення колекцій організмів, проведення молекулярно-генетичних досліджень тощо) державним бюджетом не було передбачено додаткові видатки. У зв’язку з цим та відповідно до низки рішень Науково-технічної ради ДУНАНЦ у 2018-2019 роках було здійснено деякий перерозподіл коштів між окремими заходами Програми для покриття дефіциту коштів на опрацювання зазначених вище матеріалів в рамках окремих наукових заходів Програми (завдання 4, захід 1; завдання 6, захід 1; завдання 7, захід 1; завдання 9, захід 1). Фінансування зазначених робіт було здійснено за рахунок коштів, передбачених Програмою на фінансування заходів, пов’язаних з розробленням окремих технологій  (завдання 11, захід 1; завдання 14, заходи 1, 2; завдання 15, захід 1; завдання 16, захід 1).

Разом з тим, у 2019-2020 роках фактичні видатки за КПКВК 2201410 на виконання  фундаментальних та прикладних досліджень та науково-технічних розробок збільшилися на суму 5,27 млн грн. та 9,52 млн грн. відповідно, у зв’язку із збільшенням кількості залучених висококваліфікованих фахівців до наукових досліджень ДУ НАНЦ, в тому числі за сумісництвом, що дозволило збільшити рівень та кількість науково-дослідних робіт та науково-технічних розробок за науковими напрямами Програми та виконати частину наукових заходів Програми власними силами співробітників згідно з “Планом виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок ДУ НАНЦ на 2019 рік для реалізації завдань та заходів Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки”, схваленим Науково-технічною радою ДУ НАНЦ від 02.01.2019 р., протокол №1., та “Планом виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок ДУ НАНЦ на 2020 рік для реалізації завдань та заходів Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки”, схваленим Науково-технічною радою ДУ НАНЦ від 13.01.2020 р., протокол №1.

Аналіз ефективності виконання Програми показав, що завдяки збільшенню фінансування наукових напрямів Програми, поступової модернізації наукового обладнання та залучення до виконання її наукових завдань висококваліфікованих фахівців, значно зросли рівень досліджень та ефективність виконання Програми в цілому, про що свідчать відповідні показники, серед яких:

- динаміка кількості рейтингових публікацій у звітному році за результатами проведених досліджень (показник актуальності досліджень) – відсоток кількості статей, опублікованих у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus і Web of Science, від загальної кількості статей;

- показник ефективності досліджень науковців з реалізації завдань та заходів Програми – відсоток зростання кількості статей рейтингових статей (опублікованих у  міжнародних наукометричних базах Scopus і Web of Science), що припадають на одного наукового працівника, у  порівнянні з попереднім роком виконання наукових завдань та заходів Програми.

У таблиці нижче наведені результати оцінки рівня досліджень, актуальності та ефективності виконання завдань та заходів Програми за вказаними вище показниками.

Таблиця 2

| Назва показника | За роками |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Загальна кількість публікацій (підручники, монографії, статті, тези конференцій) | 44 | 68 | 104 | 87 | 83 (80) |
| Кількість статей | 27(0) | 41(0) | *28 (6) | *37 (19) | *32 (30) |
| Опублікованих у міжнародній наукометричній базі даних Scopus | *5 (0) | *11 (2) | *13 (2) | *11 (3) | *8 (6) |
| - у тому числі, публікації молодих вчених | *(0) | * (0) | * (0) | * (0) | * (5) |
| Опублікованих у міжнародній наукометричній базі даних Web of Science | *5 (0) | *9 (2) | *9 (1) | *9 (3) | *7 (7) |
| - у тому числі, публікації молодих вчених | *(0) | * (0) | * (0) | * (0) | * (3) |
| динаміка кількості рейтингових публікацій за рахунок коштів державного бюджету (показник актуальності досліджень): |  |  |  |  |  |
| - відсоток кількості статей, опублікованих у міжнародних наукометричних базах Scopus і Web of Science, від загальної кількості | 37(0)% | 49(0)% | 79(50)% | 54(32)% | 47(43)% |
| Показники ефективності досліджень науковців з реалізації завдань та заходів Програми за рахунок коштів державного бюджету: |  |  |  |  |  |
| - кількість статей у базах даних Scopus та Web of science на одного наукового працівника | - | (0,28) | (0,3) | (0,25) | (0,54) |
| - відсоток зростання кількості рейтингових статей на одного науковця | - | - | (7%) | (- 17%) | (116 %) |

Примітки:   *- наведено дані щодо загальної кількості публікацій за результатами виконання досліджень, в т.ч. в рамках проектів за Державною цільовою науково-технічною програмою проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки; в дужках – публікації учених ДУ НАНЦ;

Варто зазначити, що ДУ НАНЦ докладає чимало зусиль для залучення молодих вчених до виконання наукових заходів Програми, участі у міжнародних проєктах та програмах, організовує стажування їх закордоном тощо,  з метою освоєння та застосування нових підходів та методів в антарктичних дослідженнях.

Так, у порівнянні з попередніми роками (2015-2017 рр.) втричі зросла кількість молодих вчених, задіяних в антарктичних дослідженнях, зокрема у виконанні 6 проектів в рамках 6 Міжнародних та Європейських програм, серед яких: програма розвитку ООН (ПРООН); Європейська програма DNAqua-Net; Програма екосистемного моніторингу та прогнозування обсягів криля Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики (СЕМР – CCAMLR Ecosystem Monitoring Program); Природоохоронні дослідження в рамках фінансування фондом Руффорда, Великобританія (The Rufford Foundation); Програма DrosEU (European Drosophila Population Genomics Consortium) тощо.

Отримано позитивні рішення з приводу подачі у 2019 році заявок молодих учених ДУ НАНЦ:

- на стипендію SCAR Fellowship Programme для виконання у 2020 році наукової роботи  «Дослідження взаємодії бактеріопланктону та фітопланктону в Антарктиці шляхом інтеграції OMICS даних та показників біорізноманіття»  (Exploring the interplay of Antarctic bacterioplankton and phytoplankton by integration of biodiversity, contextual, and OMICS data) на базі Інституту морської мікробіології Макса Планка, Бремен, Німеччина (Max Planck Institute for Marine Microbiology, Germany);

- на стипендію SCAR Visiting Researcher для виконання у 2020 році наукової роботи «Уніфікування та стандартизація вимірювання личинок криля та таксономія» (Improvements and standardization of krill larvae measurements and taxonomy) на базі Австралійського Антарктичного Відділу, Кінгстон, Австралія (Australian Antarctic division, Australia).

Вплив реалізації завдань та заходів Програми на показники економічного та соціального розвитку наведено у таблиці нижче.

Таблиця 3

| Показник | Виявлений вплив за роками, «так» –  «ні» – х |  |  |  |  | Характер впливу за роками, зростання –  зниження –  |  |  |  |  |  | Кількісна оцінка впливу за роками (у разі наявності) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015-2019 |  |
| Валовий внутрішній продукт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
| Індекс споживчих цін | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - |  |
| Рівень зайнятості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
| Рівень безробіття |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
| Експорт | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - |  |
| Валове нагромадження основного капіталу | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - |  |

* в загальнодержавному обсязі має незначний кількісний вимір

Як видно із таблиці, реалізація завдань та заходів Програми впливає на показники економічного і соціального розвитку, однак в загальнодержавному обсязі має незначний кількісний вимір, водночас є показовою для окремих  галузей економіки України, зокрема:

- для прогнозування біоресурсів Антарктики і встановлення квот на вилов криля та іклача використовуються результати моніторингу в районі антарктичної станції «Академік Вернадський» у рамках міжнародної програми екосистемного моніторингу та прогнозування обсягів криля (СЕМР – CCAMLR Ecosystem Monitoring Program) та дані наукового спостереження на промислі, отримані на судні «Море Содружества», які передає ДУ НАНЦ до ККАМЛР; у вказаних видах промислу наразі задіяні 6 рибопромислових суден прапору України (понад 200 робочих місць), на період дії Програми планується суттєве розширення українського промислового флоту у Антарктиці;

- створення в рамках реалізації Програми нових робочих місць для висококваліфікованого наукового персоналу, зокрема для молодих вчених, має незначний кількісний вимір у загальнодержавному масштабі рівня зайнятості, однак в масштабах національного ринку праці наукових працівників, зокрема молодих вчених, є доволі вагомим фактором, що знижує відтік кваліфікованих наукових кадрів за кордон та дозволяє їм професійно реалізуватись в Україні;

- виявлені в ході реалізації Програми нові штами екстремофільних мікроорганізмів – продуценти біологічно активних речовин з антибактеріальними та іншими властивостями, цінними для медичних та сільськогосподарських біотехнологій, не мають аналогів та можуть стати основою нових лікарських препаратів (як це вже сталось із низкою штамів, виявлених в ході реалізації попередньої Держпрограми);

- розроблені в ході реалізації Програми нові технології від українських розробників, зокрема магнітометричні комплекси «ЛЕМІ» після їх дослідної експлуатації в умовах Антарктики отримують можливість успішно конкурувати на світовому ринку високотехнологічної наукомісткої продукції;

- випробувані в ході реалізації Програми вироби вітчизняних компаній в галузі одягу, взуття та спорядження для спорту та туризму після випробування в екстремальних умовах Антарктики учасниками Українських Антарктичних Експедицій мають значно кращі перспективи продажів як в Україні, так і на світовому ринку вказаних видів продукції;

У 2019 році також збільшилися видатки на співпрацю з міжнародними організаціями Договору про Антарктику, зокрема на роботу делегацій уряду України у міжнародних організаціях договору про Антарктику (таблиця 1), що дало можливість успішно виконати міжнародні зобов’язання відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. № 1371 “Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна”.

Передбачені Програмою на  2020 рік видатки державного бюджету для забезпечення роботи делегацій Уряду України у заходах міжнародних організацій Договору про Антарктику скорочено,  у зв’язку із скасуванням або проведенням у режимі телеконференцій зазначених заходів через запровадження карантинних обмежень у більшості країн світу.

Таким чином, у зв’язку з викладеним вище, у проєкті акта обсяг видатків державного бюджету на 2018-2019 рр. приведено у відповідність до касових видатків на виконання Програми. Водночас, показники виконання Програми приведено у відповідність з фактичним обсягом фінансування відповідних завдань і заходів Програми на 2018-2019 роки. Обсяг видатків на виконання Програми у 2020 році за КПКВК 2201410 приведено у відповідність до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», а видатки державного бюджету Національної академії наук, Національної академії медичних наук та Міндовкілля приведено у відповідність до планових показників.

2. Проєктом акта передбачено продовження строку дії чинної Програми ще на три роки (2021-2023 рр.).

У зв’язку з тим, що 31 грудня 2020 року завершується строк дії чинної Програми, виникає необхідність у подальшому використанні програмно-цільового підходу для забезпечення ефективного продовження наукових досліджень в Антарктиці, організації та проведення українських антарктичних експедицій, зокрема їх логістичного, екологічного та матеріально-технічного забезпечення, присутності України на Антарктичному континенті та ефективного міжнародного науково-технічного співробітництва у цій сфері з урахуванням досягнутих результатів, пріоритетних напрямів розвитку вітчизняної науки і техніки, тенденцій міжнародних антарктичних досліджень, визначених рішеннями міжнародного Наукового комітету з антарктичних досліджень (СКАР), та зобов’язань України як Консультативної Сторони Договору про Антарктику.

Для вирішення вищеозначеної проблеми Міністерством освіти і науки України спільно з ДУ НАНЦ у 2019 році було розроблено Концепцію Державної цільової програми науково-технічної програми проведення досліджень в Арктиці та Антарктиці до 2030 року (далі – Концепція). Проєкт акта про затвердження зазначеної Концепції впродовж 2019-2020 рр. було двічі погоджено без зауважень з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерством енергетики та захисту довкілля, та погоджено із зауваженнями, які враховано, з Міністерством юстиції України. Міністерством фінансів зазначений проєкт акта двічі не було підтримано та було надано наступні зауваження:

“Пунктом 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» передбачено припинення підготовки проектів нових державних цільових програм або внесення змін до затверджених цільових програм, що потребують додаткового фінансування з державного бюджету, крім Програми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2003 р.
№ 1684, Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему, Державної цільової програми подолання депресивності м. Токмака Запорізької області на 2018-2022 роки, Державної цільової національно-культурної програми забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2028 року та Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами та Державної цільової програми утилізації компонентів рідкого ракетного палива (гептилу) на період до 2020 року.”

Ураховуючи позицію Міністерства фінансів України, з одного боку, та з іншого боку – необхідність забезпечення у 2021-2023 роках сталого фінансування науково-дослідних робіт України у Антарктиці та належного функціонування унікального об’єкту науково-дослідної інфраструктури – антарктичної станції «Академік Вернадський», зокрема необхідність довгострокового планування витрат на завершення модернізації станції, логістичне забезпечення українських антарктичних експедицій, та забезпечення продовження тривалих неперервних наукових спостережень в районі станції, виконання Україною міжнародних зобов’язань як Консультативної Сторони Договору про Антарктику та передачі даних до міжнародних центрів, є необхідність продовжити строк дії чинної Програми ще на три роки (2021-2023 рр).

Не продовження Програми призведе до ускладнення, а фактично до унеможливлення  здійснення вже у 2021 році низки заходів з організації та проведення українських антарктичних експедицій (заходи 1-6 завдання 17 чинної Програми). Зокрема, це здійснення закупівлі матеріально-технічних засобів, пального та мастильних матеріалів для антарктичної станції, продуктів харчування, спецодягу, лікарських засобів, предметів повсякденного побуту для учасників антарктичних експедицій; здійснення модернізації антарктичної станції “Академік Вернадський”, проведення ремонту існуючих та створення нових об’єктів інфраструктури станції; логістичне забезпечення антарктичних експедицій; здійснення екологічних заходів та утилізація відходів згідно з вимогами Мадридського протоколу. Це пов’язано з тим, всі зазначені вище закупівлі товарів, послуг та робіт здійснюються ДУ НАНЦ відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” та на підставі пункту 12 частини другої Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2020 р. № 708, який спирається на відповідні пункти завдань та заходів чинної Програми.

У зв’язку з викладеним вище, для продовження строку дії чинної Програми ще на три роки, ДУ НАНЦ проведено роботу щодо визначення змістовної та фінансової частин Програми на 2021-2023 роки.

Так, на підставі аналізу та оцінки результативності виконання завдань і заходів Програми у 2011-2020 роках та доцільності подальшого їх розвитку і поглиблення з урахуванням пріоритетних напрямів розвитку вітчизняної науки і техніки та визначених СКАР тенденцій міжнародних антарктичних досліджень (Kennicutt С., Chown S., Cassano J. et al. Polar research: six priorities for Antarctic science // Nature. – 2014. – № 512. – рр. 23-25. – doi:10.1038/512023a. – Режим доступу: https://www.nature.com/news/polar-research-six-priorities-for-antarctic-science-1.15658; Kennicutt С., Chown S., Cassano J. et al. A roadmap for Antarctic and Southern Ocean science for the next two decades and beyond // Antarctic Science. – 2014. – №27. – pp. 3-18. –  doi:10.1017/S0954102014000674. – Режим доступу: https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/S0954102014000674; Report of the XXXV SCAR Delegates' Meeting, Davos, Switzerland, 25-26 June 2018 // SCAR Bulletin № 200 (December, 2018). – Режим доступу:  https://www.scar.org/library/scar-reports-and-bulletins/scar-bulletins/5179-scar-bulletin-200/file/), Науково-технічною радою ДУ НАНЦ  (далі – Рада) визначено наукові пріоритети Програми на 2021-2023 роки.

До виконання у 2021-2023 роках Радою запропоновано  включити до Програми наступні завдання та заходи (див. таблицю 4, зміни виділено сірим кольором):

Таблиця 4

ЗМІНИ

до змістовної частини додатків 2 та 3 до Програми

(нові та відредаговані завдання, заходи і показники їх виконання на 2021-2023 роки)

| Найменування завдання | Найменування показника | Значення показника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Найменування заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | усього | за роками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1.Проведення досліджень геологічної будови та льодового покриву Західної Антарктики, оцінки її мінерально-ресурсного потенціалу | кількість геологічних моделей проведення оцінки геолого-структурних елементів Західної Антарктики | 19 |  | 2 | 2 |  | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 1) проведення досліджень рельєфу поверхні дна і суходолу, динаміки льодового покриву Західної Антарктики з використанням методу гравіметричної томографії та сейсмотомографії, комплексних аналітичних досліджень на основі геоінформаційних систем, розроблення апаратурно-методичного комплексу для створення інформативних моделей глибинної структури Західної Антарктики |
|  | кількість моделей глибинних структур прогнозування мінеральних та нафто-газоносних ресурсів | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2) впровадження технологій електромагнітного зондування, наземних і морських геологічних, геофізичних, аерогеофізичних та супутникових зйомок, створення автоматизованих систем обробки та інтерпретації геофізичної інформації, комплексного геофізичного та геодезичного полігона в районі антарктичної станції “Академік Вернадський”, дво- та тривимірних моделей глибинних структур |
|  | відсоток площ перспективних ділянок на нафтогазові та рудні поклади | 100 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 20 | 25 | 19 | 21 |  |  |  | 3) проведення оцінки мінерально-сировинної бази Антарктичного півострова та його материкової частини, виявлення перспективних нафтогазових ділянок шельфу моря Беллінсгаузена, проведення геологічної та геофізичної зйомки, побудова геологічної, стратиграфічної, тектонічної схем району антарктичної станції “Академік Вернадський”, визначення речовинного складу та рудоносності магматичних утворень та їх мінерально-ресурсного потенціалу |
|  | відсоток виконаних робіт з визначення мінералогічних асоціацій, віку донних відкладів та вмісту полютантів | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 40 |  |  |  | 4) вивчення мінералогії, полютантів, органічних решток та віку донних відкладів шельфу моря в районі антарктичної станції “Академік Вернадський” |
|  | відсоток виконаних робіт з встановлення механізму геодинамічних процесів у земній корі регіону | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 37 | 30 | 33 |  |  |  | 5) дослідження сучасної геодинаміки земної кори на геофізичному та геодезичному полігонах в районі антарктичної станції “Академік Вернадський” |
|  | відсоток виконання робіт з побудови геолого-структурної карти регіону | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 40 | 6) проведення геологічної та геофізичної зйомки та побудова геолого-структурної карти в районі антарктичної станції «Академік Вернадський» та прилеглої території Антарктичного півострова |
|  | відсоток виконання робіт з створення еволюційної моделі формування порід | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 40 | 7) створення еволюційної моделі формування порід західної частини Антарктичного півострова |
|  | відсоток виконаних робіт з встановлення взаємозв’язку між сучасними просторовими рухами земної кори Антарктиди з динамікою інших геосфер | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 35 | 35 | 8) дослідження на глобальному, регіональному та локальному рівнях сучасних просторових рухів земної кори Антарктиди та встановлення їх взаємозв'язку з динамікою інших геосфер (кріосфера, гідросфера, атмосфера, іоносфера) |
|  | відсоток виконаних робіт з створення тектономагнітної моделі та виявлення зони тектонічної активізації в районі антарктичної станції «Академік Вернадський» | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 32 | 36 | 9) вивчення сучасної геодинаміки Антарктичного півострова за результатами тектономагнітного і магнітоваріаційного моніторингу в районі антарктичної станції «Академік Вернадський» |
|  | відсоток виконаних робіт з геоелектричного картування верхньої частини земної кори в районі антарктичної станції «Академік Вернадський» | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 40 | 10) дослідження верхньої частини геологічного середовища в районі УАС методами електророзвідки |
|  | відсоток виконаних робіт із створення бази даних спостережень за кількісними та якісними змінами донних осадів, седиментаційних потоків, снігу та льоду в районі досліджень | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 32 | 36 | 11) еволюція морських та озерних фацій донних відкладів регіону Аргентинських островів під впливом геологічних та кліматичних факторів |
|  | відсотків виконаних робіт з оцінки змін внутрішньої будови та потужності льодовиків у зв’язку з мінливістю геосфер | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 35 | 35 | 12) дослідження внутрішньої будови та динаміки острівних льодовиків та льодового покриву Антарктичного півострова |
| 2. Створення динамічних моделей стану навколишнього природного середовища під впливом природних і антропогенних факторів | кількість мас-балансових моделей | 3 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1) впровадження високоточних засобів вимірювальної техніки, проведення оцінки і прогнозування впливу глобального потепління на перерозподіл та руйнування стійких органічних забруднень, моніторинг геофізичних факторів, що впливають на зміну навколишнього природного середовища, створення відповідних мас-балансових моделей |
|  | відсоток виконаних робіт з розроблення механізму впливу геофізичних чинників на кліматичні параметри | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 40 |  |  |  | 2) дослідження механізмів впливу геофізичних чинників на параметри верхньої атмосфери та довгострокові кліматичні зміни |
|  | відсоток виконаних робіт з аналізу чинників ініціювання хімічних реакцій у сніговому покриві | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 40 | 3) вивчення впливу снігового покриву на ініціювання та перебіг хімічних реакцій, зумовлюючих зміни в атмосфері полярних регіонів |
|  | кількість баз даних відповідно до вимог протоколу міжнародної мережі геомагнітних обсерваторій (INTERMAGNET) | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 4) проведення моніторингових спостережень геомагнітного поля на магнітній обсерваторії AIA антарктичної станції «Академік Вернадський» |
| 3. Вивчення змін атмосферних процесів тропосфери та стратосфери Південної півкулі, регіональної циркуляції та процесів формування глибинних вод на шельфі Антарктичного півострова | кількість поповнених баз даних гідрометеорологічних, синоптичних і озонових спостережень | 27 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1) проведення спостережень за програмою Всесвітньої метеорологічної організації та інших міжнародних і вітчизняних моніторингових програм, автоматизація вимірювань, та обробки гідрометеорологічної інформації, дослідження поточної синоптичної ситуації в районі Антарктичного півострова |
|  | кількість розроблених та впроваджених методів та моделей довгострокового прогнозування погоди та зміни кліматичних умов в регіоні | 9 |  | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2) розроблення та впровадження методів та моделей довгострокового прогнозування погоди на один — два місяці для кожної пори року, та зміни кліматичних умов в регіоні, та методів деталізації погодних умов на один місяць для Антарктичного півострова і прилеглих морських басейнів |
|  | кількість моделей змін у льодовому покриві моря Веддела | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 3) створення моделей змін у льодовому покриві моря Веддела, вивчення характеристик шельфових льодовиків, процесів шельфової конвекції, визначення механізму формування глибинних вод на шельфі Антарктичного півострова |
|  | кількість схем та моделей зміни велико-масштабної атмосферної циркуляції | 12 |  | 2 | 3 |  |  | 3 |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 4) розроблення схем та моделей зміни великомасштабної атмосферної циркуляції, погодних умов Антарктичного півострова та озонового шару до середини ХХI століття |
|  | кількість методів оцінки впливу геомагнітної активності на стан синоптичних процесів | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 5) розроблення методів проведення оцінки змін поля тиску, атмосферної циркуляції, температури і пов’язаних з ними погодних умов Антарктичного півострова під впливом геомагнітної активності |
|  | відсоток виконаних робіт із дослідження тропосферно-стратосферної взаємодії | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 40 | 6) дослідження тропосферно-стратосферної взаємодії, стану озонової діри в Антарктиці за допомогою аналізу поведінки термічної, динамічної та озонової тропопаузи, зональної асиметрії в розподілі озону полярних та середніх широт, проведення порівняння моделей і даних реаналізу щодо динаміки полярного вихору |
|  | відсоток виконаних робіт з розкриття механізмів взаємодії підстильної поверхні і атмосфери, міжмасштабних зв’язків атмосферних процесів | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 40 | 7) регіональні погодно-кліматичні умови мезо- та мікромасштабів, їх взаємозв’язок із станом та процесами дієвого шару підстильної поверхні, режимом поверхневого стоку |
|  | кількість статистично проаналізованих гідро-метеорологічних показників хмарності, опадів та підстильної поверхні за період інструментальних досліджень | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 8) дослідження властивостей та процесів формування хмар та опадів у взаємодії з підстильною поверхнею на різних просторово-часових масштабах в полярних регіонах |
|  | відсоток виконаних робіт із дослідження механізмів формування, динаміки снігового покриву у залежності від режиму випадіння опадів, термодинамічного стану та вологості атмосфери | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 40 | 9) дослідження механізмів формування, динаміки снігового покриву у залежності від режиму випадіння опадів, термодинамічного стану та вологості атмосфери |
| 4. Визначення тенденцій кліматичної мінливості океанографічних полів Південного океану, прогнозування зон підвищеної біологічної продуктивності та промислової значимості | відсоток виконаних робіт із створення системи та бази даних моніторингу гідродинамічних, гідрологічних і гідрохімічних полів | 100 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 |  | 24 | 18 | 18 |  |  |  | 1) створення вимірювальних систем і контрольно-калібрувальних океанографічних полігонів, впровадження систем комплексного моніторингу гідродинамічних, гідрологічних і гідрохімічних полів на базі супутникових, гідроакустичних, оптичних і дрифтерних технологій для здійснення навігаційно-гідрографічних прогнозів |
|  | відсоток виконаних робіт з вивчення механізму формування структури водних мас | 100 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  |  | 15 | 10 |  |  |  | 2) виявлення факторів, що визначають структуру Антарктичної полярної фронтальної зони, проведення аналізу динаміки океанічних фронтів і процесів формування вертикальної циркуляції вод та вивчення механізму формування водних мас |
|  | відсоток виконаних робіт з розроблення схеми просторово- часових розподілів топографічних вихрів у межах шельфу моря Беллінсгаузена | 100 |  |  | 20 |  |  |  |  | 25 | 23 | 32 |  |  |  | 3) проведення досліджень просторово-часових розподілів топографічних вихрів у межах шельфу моря Беллінсгаузена, виявлення їх причинно-наслідкових зв’язків з льодовими умовами та атмосферними процесами для прогнозування зон підвищеної біологічної продуктивності та промислової значимості |
|  | відсоток наповненості бази даних фізичних та гідрохімічних показників за період 2021-2023 рр. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 35 | 35 | 4) комплексний моніторинг гідродинамічних, гідрологічних, гідрохімічних полів Південного океану на базі сучасних технологій |
|  | відсоток виконаних робіт з оцінки динаміки океанічних фронтів та характеристик водних мас | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 40 | 5) проведення аналізу динаміки океанічних фронтів і процесів формування вертикальної циркуляції вод та вивчення структури водних мас Південного океану |
|  | відсоток виконаних робіт з оцінки впливу розпріснення вод на фізико-хімічні параметри водних мас Південного океану | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 40 | 6) дослідження методами математичного моделювання впливу розпріснення вод шельфу Антарктичного півострова на вертикальну структуру полів температури і солоності, формування водних мас, на циркуляцію і процеси перемішування, а також на біологічну продуктивність в умовах змін клімату Антарктики |
| 5. Проведення досліджень взаємодії атмосферної та космічної погодних систем, моніторинг світової грозової активності як індикатора глобальних змін клімату, відтворення техногенного впливу на електромагнітний клімат Землі | кількість моделей перенесення енергії з поверхні Землі на висоти геокосмосу і впливу атмосферних та геокосмічних збурень на глобальні електромагнітні резонатори | 4 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1) визначення механізму та побудови моделей реагування глобальних електромагнітних резонаторів на кліматичні зміни та геокосмічні збурення і перенесення енергії з поверхні Землі на висоти геокосмосу |
|  | відсоток виконаних робіт з вивчення механізму впливу змін клімату та сонячної активності на стан навколо-земного плазмового оточення | 100 | 10 | 10 | 5 |  | 10 | 10 | 10 | 12 | 19 | 14 |  |  |  | 2) проведення досліджень реакції іоносфери та магнітосфери на сонячну активність, геокосмічні бурі, потужні атмосферні фронти, впливу атмосферних збурень на стан космічної погоди |
|  | відсоток виконаних робіт із створення електромагнітної обсерваторії | 100 | 10 | 10 | 20 |  |  | 30 |  | 15 | 15 |  |  |  |  | 3) створення на антарктичній станції “Академік Вернадський” електромагнітної обсерваторії як елементу системи підсупутникового іоносферного моніторингу для наземної підтримки національних і міжнародних супутникових місій та діагностики космічної погоди |
|  | відсоток виконаних робіт із створення глобальної мережі наднизькочастотного інтерферометра для проведення моніторингу планетарної грозової активності | 100 |  |  | 15 |  |  |  | 20 | 19 | 27 | 19 |  |  |  | 4) введення в експлуатацію пункту приймання сигналу наднизькочастотного інтерферометра на антарктичній станції “Академік Вернадський”, створення глобальної мережі наднизько-частотного інтерферометра та проведення синхронних спостережень планетарної грозової активності |
|  | відсоток виконаних робіт із створення та поповнення бази даних електромагнітних полів | 100 | 5 | 5 | 10 |  | 20 | 20 | 5 | 10 | 14 | 11 |  |  |  | 5) проведення моніторингу електромагнітних полів Землі на антарктичній станції “Академік Вернадський” для відтворення та візуалізації стану космічної погоди |
|  | відсоток наповненості бази даних електромагнітних полів за період 2021-2023 рр. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 36 | 34 | 6) моніторинг електромагнітних полів Землі на антарктичній станції “Академік Вернадський” |
|  | відсоток виконаних робіт з встановлення ефектів впливу планетарних хвиль на характеристики верхньої атмосфери і можливих збурень космічної погоди | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 33 | 34 | 7) проведення досліджень проникнення планетарних хвиль в полярних регіонах із тропосфери в стратосферу, мезосферу та на іоносферні висоти |
|  | відсоток виконаних робіт із створення моделей впливу атмосферних гравітаційних хвиль на енергетичний баланс верхньої атмосфери в полярних областях | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 40 | 8) дослідження джерел та особливостей поширення атмосферних гравітаційних хвиль у високих широтах, визначення вкладу таких процесів в енергетичний баланс верхньої атмосфери |
|  | відсоток наповненості бази даних спостережень ефектів атмосферних гравітаційних хвиль у полярній іоносфері за період 2021-2023 рр. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 33 | 34 | 9) дослідження іоносферних ефектів та проявів поширення атмосферних гравітаційних і планетарних хвиль у високих широтах, та співставлення експериментальних даних з результатами теоретичного моделювання |
|  | відсоток виконаних робіт із співставлення характеристик іоносферних хвиль, що відтворені різними методами | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 33 | 34 | 10) порівняльні дослідження іоносферних ефектів та проявів поширення атмосферних гравітаційних хвиль у середніх широтах методами когерентного високочастотного зондування і некогерентного розсіювання |
|  | відсоток виконаних робіт з оцінювання змін інтенсивності глобальної грозової активності | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 33 | 34 | 11) дослідження світової грозової активності і глобальних кліматичних змін як індикатора глобальних змін клімату, за даними наднизькочастотних вимірювань в просторово рознесених пунктах |
|  | відсоток виконаних робіт з встановлення локалізації надпотужних грозових розрядів та характеристик нижньої іоносфери | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 33 | 34 | 12) дослідження надпотужних грозових розрядів і характеристик нижньої іоносфери методом синхронних спостережень наднизькочастотних сплесків і атмосфериків у дуже низькочастотному діапазоні |
|  | відсоток виконаних робіт з реєстрації електромагнітного «смогу» в Антарктиці та створення фізичних моделей його поширення | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 33 | 34 | 13) дослідження техногенного впливу на електромагнітний клімат Землі та створення фізичних моделей його поширення із промислово розвинених регіонів Землі в Антарктику |
| 6. Комплексне вивчення структури і функцій антарктичних організмів, створення узагальнених моделей екосистем | кількість колекцій форм та видів типових та екстремофільних організмів | 15 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 |  |  |  | 1) вивчення біорізноманіття наземних та морських екосистем (віруси, мікроорганізми, водорості, лишайники, мохи, судинні рослини, безхребетні та хребетні тварини), запасів рідкісних організмів та організмів з цінними властивостями |
|  | кількість тривимірних моделей і атласів наземних та морських екосистем | 8 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2) створення узагальнених тривимірних моделей і атласів наземних та морських екосистем |
| 7. Проведення оцінки впливу кліматичних змін на структуру і функції суходільних та морських екосистем | відсоток виконаних робіт із створення кореляційної моделі та оцінки впливу кліматичних та антропогенних факторів на суходільні та морські екосистеми | 100 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 13 | 12 | 15 |  |  |  | проведення оцінки впливу кліматичних змін та антропогенного чинника на структуру, біогеохімічну активність, біопродуктивність та трофічні зв’язки суходільних і морських екосистем, а також системного біологічного та фізико-хімічного моніторингу |
| 8. Проведення оцінки впливу антарктичних організмів на баланс парникових газів та векторні потоки біогенних елементів | кількість схем векторних потоків біогенних елементів | 6 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1) вивчення закономірностей формування векторних потоків біогенних елементів |
|  | кількість моделей якісних та кількісних змін екосистем | 6 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2) вивчення кількісних та якісних змін у екосистемах під впливом кліматичних факторів |
|  | відсоток виконаних робіт із створення моделі балансу парникових газів | 100 |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 25 | 25 | 30 |  |  |  | 3) вивчення закономірностей синтезу та поглинання парникових газів антарктичними екосистемами |
| 9. Проведення досліджень еволюції та адаптації антарктичних екосистем до екстремальних факторів | відсоток виконаних робіт із створення бази даних клонованих генів та послідовностей ДНК | 100 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 0 | 10 | 18 | 18 | 14 |  |  |  | створення бази даних генів, що зумовлюють стійкість до екстремальних факторів, проведення досліджень стійкості антарктичних вірусів, мікроорганізмів, флори та фауни до екстремальних факторів (низькі температури, ультрафіолетове випромінювання, токсичні метали) на молекулярно-генетичному рівні |
| 10. Проведення біорозвідки, пошуку та створення колекцій продуцентів біологічно активних речовин та технологічно перспективних штамів мікроорганізмів | відсоток виконаних робіт із створення колекції і депонування продуцентів біологічно активних речовин для енергозберігаючих технологій і медицини | 100 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 13 | 20 | 17 |  |  |  | 1) проведення пошуку, визначення характеристик та депонування антарктичних організмів — продуцентів біологічно активних речовин для їх використання в енергозберігаючих технологіях і медицині |
|  | відсоток виконаних робіт з вивчення механізму профілактично-лікувальної дії біологічно активних речовин | 100 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 16 | 15 | 19 |  |  |  | 2) вивчення механізму профілактично-лікувальної дії біологічно активних речовин, виділених з антарктичних організмів |
|  | кількість виявлених та депонованих в колекціях технологічно перспективних штамів мікроорганізмів | 19 |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |  |  |  | 3) вивчення та депонування металрезисцентних мікроорганізмів для розроблення нових природоохоронних технологій |
| 11. Розроблення та дослідно-промислове випробування природоохоронних біотехнологій | відсоток виконаних робіт з розроблення біотехнологій знешкодження органічних відходів | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | розроблення природоохоронних біотехнологій знешкодження рідких та твердих органічних відходів, апробація, оптимізація та впровадження біотехнологій на антарктичній станції “Академік Вернадський” |
| 12. Створення біогеографічних полігонів типових антарктичних екосистем | кількість біогеографічних полігонів типових антарктичних екосистем | 7 |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | обґрунтування доцільності створення біогеографічних полігонів на островах, мисах, острівному шельфі та узбережжі Антарктичного півострова, створення узагальнених тривимірних моделей біогеографічних полігонів |
| 13. Вивчення походження, біорізноманіття та моніторинг наземних екосистем Антарктики в умовах кліматичних змін | відсоток виконаних робіт з встановлення функціонального та таксономічного різноманіття та механізмів адаптації компонентів наземних екосистем Антарктики | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 40 | 1) вивчення походження, поширення, різноманіття та адаптації компонентів наземних екосистем Антарктики: мікроорганізмів, складових рослинності та наземних безхребетних |
|  | відсоток виконаних робіт з вивчення реакцій на зміни довкілля, встановлення екологічних зв’язків та ролі окремих компонентів та процесів в наземних екосистемах Антарктики | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 40 | 2) вивчення реакцій антарктичних наземних екосистем на зміни клімату, екологічних зв’язків, ролі окремих компонентів та процесів в наземних екосистемах Антарктики |
|  | відсоток виконаних робіт з поповнення бази даних міжнародної програми СЕМР | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 33 | 34 | 3) дослідження впливу кліматичних змін на стан популяцій та гніздові ареали пінгвінів в підрайоні ККАМЛР 48.1 |
| 14. Вивчення біорізноманіття та моніторинг морських екосистем в умовах кліматичних змін | відсоток виконаних робіт з встановлення функціонального та таксономічного різноманіття та адаптації компонентів морських екосистем Антарктики | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 40 | 1) вивчення походження, поширення, різноманіття та адаптації компонентів морських екосистем: мікроорганізмів, морських безхребетних та хребетних тварин, а також патогенних та паразитичних організмів |
|  | відсоток виконаних робіт з розроблення схем екологічних зв’язків та встановлення ролі окремих компонентів і процесів в морських екосистемах Антарктики | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 40 | 2) вивчення реакцій антарктичних морських екосистем на зміни клімату та їх ролі у балансі парникових газів, екологічних зв’язків, ролі окремих компонентів та процесів в морських екосистемах Антарктики |
| 15. Вивчення корисних властивостей та біологічно активних речовин антарктичних організмів | відсоток наповненості колекції процентів біологічно активних речовин за період 2021-2023 рр. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 35 | 35 | 1) проведення пошуку, визначення характеристик та депонування антарктичних мікроорганізмів — продуцентів біологічно активних речовин |
|  | відсоток виконаних робіт з отримання та характеристики потенційних господарсько-цінних чи лікарських речовин з антарктичних організмів | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 35 | 30 | 2) пошук та вивчення біологічних властивостей потенційних господарсько цінних чи лікарських речовин з тваринних та рослинних організмів |
|  | відсоток виконаних робіт з вивчення специфічних пристосувань мікроорганізмів, рослин та тварин, які мешкають у екстремальних умовах | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 33 | 34 | 3) вивчення специфічних пристосувань мікроорганізмів, рослин та тварин, які мешкають у екстремальних умовах, з метою застосування відкритих у них генетичних, біохімічних та фізіологічних механізмів у промислових біотехнологіях |
| 16. Вивчення, прогнозування та мінімізація антропогенного впливу на наземні та морські екосистеми Антарктики | відсоток виконаних робіт із картографування поточного стану екосистем та розробки документів щодо Антарктичного району, що особливо охороняється | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 35 | 30 | моніторинг глобальних впливів на довкілля, розроблення та застосування природоохоронних заходів та документів для створення Антарктичного району, що особливо охороняється, відповідно до вимог Протоколу про охорону навколишнього середовища до Договору про Антарктику |
| 17. Розроблення сучасних підходів та технологій збереження здоров’я та працездатності учасників антарктичних експедицій | відсоток виконаних робіт з розроблення методики відбору кандидатів та контролю стану їх здоров’я під час зимівлі | 100 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 14 |  |  |  | 1) удосконалення методики відбору кандидатів для участі в антарктичних експедиціях, встановлення біомедичних показників оцінювання професійної придатності та контролю стану здоров’я учасників експедиції під час зимівлі |
|  | кількість діагностично-лікувальних методик та технологій профілактики професійних захворювань, відновлення порушень функціональних резервів організму | 8 |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2) розроблення нових медико-фізіологічних підходів та технологій оцінювання психофізіологічного стану при адаптації учасників антарктичних експедицій під час тривалого перебування в Антарктиці, профілактики захворюваності, реабілітації та відновлення функціональних резервів організму |
|  | кількість методичних рекомендацій | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 3) розроблення методичних рекомендацій щодо медичного та санітарно-гігієнічного забезпечення учасників антарктичних експедицій |
|  | відсоток виконаних робіт з вивчення механізмів адаптації учасників експедицій та їх адаптаційних можливостей | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 34 | 0 | 14 | 15 | 15 | 4) вивчення механізмів адаптації учасників антарктичних експедицій під час тривалого перебування в Антарктиці та їх адаптаційних можливостей з метою прогнозування ефективності їх роботи в екстремальних умовах |
| 18. Утворення Національного центру антарктичних даних та його удосконалення | відсоток виконаних робіт із створення інформаційної системи і технології автоматизації збору, збереження, обробки та передачі результатів антарктичних досліджень | 100 | 10 | 10 | 20 |  | 12 | 24 | 19 | 0 |  | 5 |  |  |  | 1) створення та впровадження геоінформаційної системи і технології автоматизації збору, збереження, обробки та передачі результатів антарктичних досліджень, системної інфраструктури єдиного інформаційного середовища даних антарктичних досліджень, удосконалення телекомунікаційних систем, розроблення нормативних документів щодо використання та розповсюдження результатів антарктичних досліджень |
|  | відсоток виконаних робіт з удосконалення модернізації інформаційної системи та поповнення бази даних антарктичних досліджень | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 33 | 33 | 34 | 2) удосконалення модернізація інформаційної системи та поповнення бази даних антарктичних досліджень |
|  | відсоток виконаних робіт з оптимізації процесів реєстрації, обробки та передачі результатів геомагнітних та електромагнітних вимірювань | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 33 | 34 | 3) проведення модернізації застарілих комплексів, розробка та виготовлення нових для вимірювання геомагнітного та електромагнітних полів на антарктичній станції «Академік Вернадський» |
| 19. Створення автоматизованих системи запобігання витокам палива та додаткового захисту навколишнього природного середовища на антарктичній станції “Академік Вернадський” та їх удосконалення | відсоток виконаних робіт та створення нового та модернізації існуючого програмно-апаратного комплексу | 100 | 15 | 15 | 15 |  | 12 |  | 20 |  | 0 | 0 | 7 | 7 | 9 | виконання дослідно-конструкторських робіт із створення програмно-апаратного комплексу забезпечення контролю за функціональним станом паливного бака та автоматизованих систем запобігання витокам палива та додаткового захисту навколишнього природного середовища на антарктичній станції “Академік Вернадський” |
| 20. Розроблення та впровадження біотехнологій знешкодження екологічно небезпечних органічних відходів та очищення стічних вод на антарктичній станції “Академік Вернадський” | відсоток виконаних робіт із створення біотехнологій знешкодження екологічно небезпечних органічних відходів та очищення стічних вод на антарктичній станції “Академік Вернадський” | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | оптимізація та регламентація процесів деструкції твердих та рідких органічних відходів, проведення дослідно-промислового випробування біотехнологій знешкодження екологічно небезпечних органічних відходів та очищення стічних вод на антарктичній станції “Академік Вернадський” |
| 21. Матеріально-технічне забезпечення антарктичних експедицій | кількість переліків необхідних матеріально-технічних ресурсів | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1) здійснення закупівлі матеріально-технічних засобів, пального та мастильних матеріалів для антарктичної станції, продуктів харчування, спецодягу, лікарських засобів, предметів повсякденного побуту для учасників антарктичних експедицій |
|  | відсоток виконаних робіт з модернізації інфраструктури антарктичної станції “Академік Вернадський” | 100 |  |  | 15 |  |  |  |  | 65 | 1 | 19 |  |  |  | 2) модернізація антарктичної станції “Академік Вернадський”, проведення ремонту існуючих та створення нових об’єктів інфраструктури станції |
|  | відсоток виконаних робіт із створення нової сезонної станції | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3) розроблення проекту, будівництво та введення в експлуатацію об’єктів інфраструктури нової сезонної станції |
|  | кількість антарктичних експедицій | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4) логістичне забезпечення фрахтування судна та доставки антарктичних експедицій |
|  | кількість екологічних заходів | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5) здійснення екологічних заходів та утилізація відходів згідно з вимогами Мадридського протоколу |
|  | кількість переліків необхідних матеріально-технічних ресурсів, планів заходів та робіт | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6) організаційне та матеріально-технічне забезпечення Національного антарктичного наукового центру |
|  | відсоток виконаних робіт з модернізації інфраструктури антарктичної станції “Академік Вернадський” за період 2021-2023 рр. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 38 | 30 | 7) модернізація антарктичної станції “Академік Вернадський” |
| 22. Підготовка учасників антарктичних експедицій | чисельність спеціалістів, які будуть підготовлені до антарктичних експедицій | 154 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1) проведення тренувальних зборів і тренінгів, розроблення методик і планів щодо підготовки фахівців, медичне обстеження учасників антарктичних експедицій |
|  | добові витрати одного учасника антарктичної експедиції, гривень |  | 254,21 | 258 | 261,26 | 366 | 338,89 | 360 | 630 | 720 | 720 | 720 | 1800 | 1800 | 1800 | 2) польове забезпечення учасників антарктичних експедицій |
| 23. Розвиток дослідницької інфраструктури антарктичних досліджень | відсоток виконаних робіт із створення лабораторії для опрацювання даних та зразків, отриманих в антарктичній експедиції | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 36 | 28 | 1) створення об’єктів дослідницької інфраструктури Державної установи Національний антарктичний науковий центр |
| 24. Науково-методичне забезпечення діяльності в Антарктиці | кількість методик управління різними видами діяльності | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1) розроблення методик управління різними видами діяльності (логістичною, науково-пошуковою, природоохоронною) |
|  | кількість методик утворення нових антарктичних районів та планів їх управління | 5 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2) розроблення методик утворення нових антарктичних районів з особливим режимом охорони і управління відповідно до Договору про Антарктику |
|  | відсоток виконаних робіт із розроблення та імплементації Плану управління Антарктичного району, що особливо охороняється | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 40 | 3) створення Антарктичного району, що особливо охороняється, який включає Аргентинські острови, прилеглі острові архіпелагу Вільгельма та прибережні материкові оази, відповідно до Протоколу про охорону навколишнього середовища до Договору про Антарктику |
| 25. Проведення досліджень, пов’язаних із забезпеченням національних інтересів в Антарктиці та впровадження їх результатів на виконання зобов’язань, що випливають зі членства України у міжнародних організаціях Договору про Антарктику | кількість звітів та рекомендацій щодо проектів нормативних документів та нормативно-правових актів | 26 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1) проведення досліджень, пов’язаних із забезпеченням національних інтересів в Антарктиці, робота делегацій Уряду України за участі представників ДУ НАНЦ у міжнародних організаціях заходах Системи Договору про Антарктику, надання міжнародних звітів щодо провадження наукової діяльності |
|  | кількість внесків до міжнародних організацій Договору про Антарктику | 33 | 3 | 2 | 3 |  | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2) здійснення заходів щодо сплати внесків до міжнародних організацій Договору про Антарктику — Секретаріат Договору про Антарктику (СДА), Науковий комітет з антарктичних досліджень (СКАР), Рада керуючих антарктичними програмами (КОМНАП) |
| 26. Висвітлення пріоритетних напрямів проведення досліджень в Антарктиці | кількість наукових видань | 30 | 3 | 4 | 2 |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | видання матеріалів науково-технічних конференцій та щорічного наукового журналу “Український антарктичний журнал”, бібліографії наукових праць вітчизняних вчених і фахівців з питань дослідження Антарктики |
| 27. Популяризація науково-дослідницької та природо-охоронної діяльності в Антарктиці | кількість науково-популярних видань | 11 |  | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1) видання науково-популярного журналу “Експедиція-ХХI” |
|  | кількість експозицій та інших заходів з інформування громадськості про дослідницьку та природоохоронну діяльність в Антарктиці | 96 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 | 30 | 2) створення експозиції та підготовка інших заходів з інформування громадськості про дослідницьку та природоохоронну діяльність в Антарктиці |
|  | кількість науково-популярних фільмів | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3) створення науково-популярних фільмів про Антарктику |
|  | відсоток виконаних робіт із створення музею Антарктики | 100 |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 4) створення музею Антарктики |

низку нових наукових завдань та заходів для їх реалізації, а також результативних показників їх виконання, зокрема завдання 13, заходи 1 та 2; завдання 14, заходи 1 та 2; завдання 15, заходи 1-3; завдання 16, захід 1;  завдання 23, захід 1;

низку нових наукових заходів для реалізації чинних завдань Програми, які визначені актуальними на найближче десятиліття, та результативних показників їх виконання, зокрема завдання 1, заходи 6 – 12; завдання 2, заходи 3,4; завдання 3, заходи 6 – 9; завдання 4, заходи 4 – 6; завдання 5, заходи 6 –13; завдання 18, захід 1; завдання 21, захід 7; завдання 24, захід 3;

деякі чинні заходи, які виконувалися в рамках Програми, оскільки останні передбачають продовження безперервних моніторингових досліджень на антарктичній станції “Академік Вернадський”, виконання зобов’язань щодо передачі цих даних до міжнародних та вітчизняних центрів;

окремі наукові завдання та заходи та результативні показники їх виконання запропоновані в новій редакції, зокрема завдання 1; захід 1 завдання 3; завдання 5; завдання 17, захід 4; завдання 18, захід 2; завдання 19, захід 1; захід 4 завдання 21; завдання 25, захід 1; захід 2 завдання 27.

У цілому, наукова частина Програми на 2021-2023 роки узгоджується з пріоритетами міжнародних антарктичних досліджень, які визначені СКАР на найближчі два десятиліття і подальшу перспективу, серед яких найбільш значимими є наступні:

глобальна взаємодія атмосфери Антарктики і Південного океану;

зменшення маси льодовикового покриву Антарктики;

відтворення геологічної історії Антарктики;

розвиток життя в Антарктиці;

взаємодія з космосом;

діяльність людини та її вплив на природне середовище.

Крім того, Радою запропоновано включити до Програми заходи щодо модернізації антарктичної станції “Академік Вернадський” (завдання 21, захід 7), а також розвитку дослідницької інфраструктури ДУ НАНЦ (завдання 23, захід 1), що передбачає  модернізацію та дообладнання біологічних лабораторій ДУ НАНЦ для розвитку перспективних напрямів досліджень, зокрема біопроспектингу, залучення до виконання досліджень цінних наукових кадрів.

При розрахунках обсягів фінансування Програми на 2021-2023 роки за КПКВК 2201410 “Наукова і науково-технічна діяльність на антарктичній станції “Академік Вернадський”, враховано основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 761, зокрема індекс споживчих цін на 2021 рік – 107,3 %, 2022 рік – 106,2 %, 2023 рік – 105,3%.

Тому, у проєкті акта обсяг фінансових ресурсів для виконання Програми у 2021-2023 роках визначено на рівні  153,88 млн грн.,  163,42 млн грн. та  172,08 млн грн. відповідно. Фінансово-економічні розрахунки впливу реалізації акта на надходження та витрати державного бюджету на 2021-2023 роки, проведені відповідно до пунктів 2 та 3  § 34 Регламенту КМУ, наведені у додатку 2 до Пояснювальної записки.

Запропоновані МОН у проєкті акта обсяги фінансування завдань та заходів Програми на 2021-2023 роки, а також умови та терміни попередньої оплати товарів робіт та послуг, що закуповуються за бюджетні кошти для антарктичної станції “Академік Вернадський” та українських антарктичних експедицій, дозволять вирішити низку нагальних проблем, наведених нижче.

- Модернізація антарктичної станції “Академік Вернадський”

Для реалізації завдань та заходів Програми за низкою її напрямів (“Геолого-геофізичні дослідження”, “Гідрометеорологічні дослідження”, Океанографічні дослідження”, “Геокосмічні дослідження” та “Біологічні дослідження”) останнім часом зростає кількість і якість спостережень на станції, для досліджень впроваджуються нові методи і методики, способи передачі даних до світових центрів переводяться на нові формати. Все це потребує постійного удосконалення існуючого, та впровадження нового наукового обладнання і програмних продуктів, удосконалення і модернізації інженерних систем та функціонування станції в цілому. Між тим перша (!) модернізація станції після 1980-х років потребує набагато більше вкладень та робіт, ніж було асигновано та могло бути проведено за два сезони, повне завершення модернізації можливе не раніше 2022 року, а з гарантією – у 2023. Після завершення модернізації ресурс станції складатиме ще 15-20 років, а отримувані зі станції дані вимірювань відповідатимуть світовим стандартам. Натомість недостатнє  фінансування на модернізацію станції у 2021-2023 роках призведе до  поступової втрати унікального обладнання (оскільки діюче критично зносилось та потребує заміни - окремі види обладнання застаріли морально та фізично, а придбання до них запасних частин та витратних матеріалів з року в рік ускладнюється), переривання неперервних рядів даних, які вимірюються вже декілька десятиліть і є значним внеском України до світової науки (станція “Академік Вернадський” інтегрована до ряду міжнародних спостережних пунктів, зокрема, є опорним пунктом у світовій мережі Всесвітньої Метеорологічної Організації для спостереження за кліматом, опорним пунктом спостереження озонового шару, а геомагнітна обсерваторія (АІА) є опорним пунктом Всесвітньої мережі спостережних пунктів INTERMAGNET), і як наслідок – до недовиконання наукової частини Програми та зриву виконання міжнародних зобов’язань України щодо передачі даних до світових центрів даних, а, отже, і до втрати Україною авторитету та впливу як Консультативної сторони Договору про Антарктику.

- Ускладнення та удорожчання логістичних операцій в Антарктиці

Ринок логістичних послуг у Антарктиці є одним з ринків, де попит значно перевищує пропозицію, і ця диспропорція в останні роки суттєво зросла. Вказана особливість ринку призводить як до постійного зростання цін на логістичні послуги, так і до значних ризиків зриву логістичних операцій (“перехоплення” фрахту, неможливість заміни виконавця у випадку форс-мажору тощо). Коронавірсна криза ускладнила всі логістичні операції у Антарктиці порівняно із попередніми роками, зробила навіть стандартну перезмінку зимувального складу українських експедицій та забезпечення станції всім необхідним для життєдіяльності в рази дорожчими, та створила значні ризики зриву експедицій та порушення логістики життєзабезпечення станції. За умови відсутності власного судна і продовження залежності від фрахту іноземних суден слід очікувати значного подорожчання логістичних операцій у наступному сезоні, та закладати на це необхідні фінансові резерви.

У разі не забезпечення запропонованого проєктом акта обсягу фінансування на 2021-2023 роки логістичного забезпечення українських антарктичних експедицій, це призведе до виконання лише мінімального обсягу логістичних операцій (перезмінка зимувального складу на станції “Академік Вернадський” та завезення мінімального запасу на життєзабезпечення станції), що, по-перше, значно зменшує ефективність витрат (за рахунок зменшення програми досліджень української експедиції), а по-друге, створює ризики зриву експедицій в разі форс-мажорних обставин через неможливість “перекрити” непланові додаткові витрати.

- Розвиток біологічної лабораторії ДУ НАНЦ та біопроспектинг

Одним з напрямків досліджень у полярних регіонах, що стрімко розвивається, є біопроспектинг – вивчення специфічних пристосувань мікроорганізмів, рослин та тварин, які мешкають у екстремальних умовах, з метою застосування відкритих у них генетичних, біохімічних та фізіологічних механізмів у промислових біотехнологіях. Даний напрямок тісно поєднує фундаментальні біологічні дослідження та прикладні науково-технічні біотехнологічні розробки, має значний потенціал комерціалізації, та підтримується на державному рівні у США, Канаді, Великій Британії, Японії, Китаї та низці країн ЄС. В Україні дослідження за напрямом біопроспектингу успішно розвиваються науковцями відділу біології та екології ДУ НАНЦ. Головним обмеженням розвитку напрямку є те, що наявні у ДУ НАНЦ приміщення є офісними і не можуть бути переобладнаними під лабораторії. МОН було прийняте рішення про передачу ДУ НАНЦ лабораторних приміщень та обладнання ДУ “Державний центр інноваційних біотехнологій”, відповідний проєкт постанови Кабінету Міністрів України погоджено всіма зацікавленими ЦОВВ (включно з Міністерством фінансів України). У разі не забезпечення запропонованого проєктом акта обсягу фінансування на 2021-2023 роки модернізації та дообладнання біологічних лабораторій ДУ НАНЦ, розвиток цього перспективного напряму досліджень фактично припиниться на невідомий період часу, що в підсумку може призвести до втрати пріоритету у дослідженнях та відтоку цінних наукових кадрів.

- Фонд заробітної платні

За останні два роки ДУ НАНЦ заповнив низку вакансій наукових працівників, та фактично вперше за історію установи почав працювати як повноцінна науково-дослідна інституція. У разі не забезпечення запропонованого проєктом акта обсягу фінансування Програми на 2021-2023 роки, це фактично поверне фонд заробітної плати ДУ НАНЦ до тих часів, коли установа фактично виконувала лише логістичне забезпечення станції “Академік Вернадський”, і зовсім не здійснювала науково-дослідної діяльності. Недофінансування обсягу заробітної плати призведе до втрати цінних фахівців ДУ НАНЦ, згортання науково-дослідної діяльності установи, та порушення трудового законодавства щодо оплати праці науковців.

Таким чином, у випадку не передбачення запитуваних коштів в 2021-2023 роках на виконання Програми, забезпеченою буде лише присутність України в Антарктиці на українській антарктичній станції «Академік Вернадський», але не буде забезпечений належний рівень міжнародної співпраці та сучасний рівень наукових досліджень.

Альтернативних шляхів вирішення проблеми, та альтернативних джерел фінансування, наразі не існує, тому через необхідність забезпечення сталого фінансування науково-дослідних робіт України у Антарктиці та належного функціонування унікального об’єкту науково-дослідної інфраструктури – української антарктичної станції «Академік Вернадський», зокрема необхідність довгострокового планування витрат на завершення модернізації станції, логістичне забезпечення українських антарктичних експедицій, та забезпечення продовження тривалих неперервних наукових спостережень на антарктичній станції «Академік Вернадський», виконання Україною міжнародних зобов’язань як Консультативної Сторони Договору про Антарктику та передачі даних до міжнародних баз даних, ДУ НАНЦ вважає за необхідне:

відтермінувати обговорення питання щодо доцільності розробки та затвердження нової Державної цільової науково-технічної програми досліджень в Антарктиці;

продовжити термін дії чинної Програми ще на три роки (2021-2023 рр.);

врахувати, що для вирішення проблем, вказаних у пунктах 1 - 4 мінімальною потребою є збереження рівня фінансування як у 2020 році (із передбачуваною Міністерством фінансів щорічною індексацією).

Пропонований проєкт змін до чинної Програми розглянуто та схвалено Науково-технічною радою ДУ НАНЦ (протокол № 3 від 10 вересня 2020 р.), відповідне рішення Ради – у додатку 4 до Пояснювальної записки.

Директор Державної установи

Національний антарктичний

науковий центр  МОН України                                                                		Дикий Є.О.

Заступник директора з наукових питань,

д.б.н., доцент		Козерецька І.А.

Учений секретар к.б.н.                                                                                           Маланчук В.М.

Завідувач відділу фінансування

науково-технічних проектів

та бухгалтерського обліку –

головний бухгалтер                                                                                      	Кривицька Ю.Г.